STRATEŠKI PLAN RAZVOJA I KOMERCIJALIZACIJE APLIKACIJE UNIFACE STUDIO

Od lokalnog biometrijskog sustava do komercijalnog softverskog proizvoda (Enterprise & B2B)

| Datum izrade: | Rujan 2026. godine |
| --- | --- |
| Verzija dokumenta: | 1.0 — Strateški plan i roadmap |
| Status projekta: | Prototip optimiziran (Faze 1-3 dovršene: BLAS ubrzanje, cache, backup) |
| Cilj dokumenta: | Definiranje poslovnih modela, pravnih preduvjeta i tehničkih koraka za tržište |

1. Izvršni sažetak i tržišni kontekst

UniFace Studio je u dosadašnjem razvoju evoluirao iz inicijalnog koncepta u izuzetno brz, visokoprecizan i stabilan biometrijski sustav za prepoznavanje lica. Kroz nedavno provedene tri faze optimizacije (vektorizirano NumPy BLAS pretraživanje, in-memory cache struktura, uklanjanje globalnih stanja i sustav za arhiviranje), aplikacija je dokazano sposobna pretraživati baze od preko 10.000 osoba u manje od 2 milisekunde na standardnom modernom hardveru.

Globalno i regionalno tržište biometrijskih sustava trenutno prolazi kroz veliku transformaciju. Dok su prethodnih godina dominirala rješenja u javnom oblaku (AWS Rekognition, Microsoft Azure Face API, Google Cloud Vision), europske kompanije i institucije sve više napuštaju cloud biometriju zbog dva ključna razloga:

1. Zaštita privatnosti i zakonitost (GDPR & EU AI Act): Strogi regulatorni zahtjevi vezani uz obradu biometrije (članak 9. GDPR-a) i novousvojeni EU AI Act koji zabranjuju ili strogo penaliziraju prijenos osjetljivih biometrijskih podataka na poslužitelje u trećim zemljama.

2. Ekonomska održivost (Zero Recurring Cloud Costs): Komercijalni oblaci naplaćuju svaki pojedinačni API upit i svaki gigabajt pohrane, što na mjesečnoj razini stvara nepredvidive operativne troškove. UniFace radi 100% lokalno uz nula varijabilnih troškova.

📌 GLAVNA KOMERCIJALNA PREDNOST NA TRŽIŠTU UniFace Studio posjeduje 'unfair advantage' (ključnu stratešku prednost): radi 100% lokalno (on-premises), ne šalje niti jedan podatak preko interneta, ne ovisi o internetskoj vezi i nudi munjevitu točnost zahvaljujući Centroid multi-sample tehnologiji spajanja više kuteva lica u jedinstveni model.

2. Analiza tržišnih segmenata (Kome prodati?)

Umjesto općenitog pokušaja prodaje 'svima', preporučuje se fokus na tri primarna vertikalna tržišta gdje postoji neposredna spremnost na plaćanje:

A. Poslovni sektor (SME) — Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Problem koji rješavamo: Zamjena fizičkih RFID kartica ili PIN-ova koji se često gube, zaboravljaju ili posuđuju kolegama ('buddy punching'). Biometrija lica pruža 100% garanciju prisutnosti.

Ciljna skupina: Male i srednje tvrtke (od 20 do 500 zaposlenika), proizvodni pogoni, skladišta, poliklinike i odvjetnički uredi.

Spremnost na plaćanje: Visoka. Tvrtke već imaju proračun za evidenciju rada, a UniFace nudi znatno nižu cijenu od tromih korporativnih sustava.

B. Event i vjenčana fotografija — Automatizirano sortiranje i distribucija

Problem koji rješavamo: Fotografi nakon vjenčanja ili maratona troše i po 15-20 sati ručno pregledavajući 4.000 fotografija kako bi izdvojili slike mladenaca, kumova ili pojedinih trkača.

Ciljna skupina: Fotografski studiji, agencije za organizaciju evenata, organizatori sportskih utrka i konferencija.

Vrijednost: UniFace u nekoliko sekundi automatski razvrsta tisuće slika po mapama osoba, čime fotografu štedi dane rada.

C. Sportski centri, teretane i članski klubovi

Problem koji rješavamo: Beskontaktni ulazak na recepciji bez gužvi, automatska provjera valjanosti članarine pri ulasku člana.

Ciljna skupina: Fitness klubovi, bazeni, plesni centri, privatni sportski tereni.

3. Modeli monetizacije i cjenovna strategija

Kako bi se maksimizirao prihod, predlaže se kombinacija triju komplementarnih modela:

| Model prodaje | Kome je namijenjeno | Struktura cijene (Procjena) | Prednosti za prodavatelja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 'Turnkey Appliance' (Gotova hardver kutija) | Tvrtke, skladišta, poliklinike, teretane | 1.200 € – 2.500 € jednokratno (uređaj + trajna licenca) + 250 €/god. održavanje | Najveća zarada po klijentu; kupac dobiva 'plug & play' rješenje bez tehničkih komplikacija. |
| 2. Softverska licenca (B2B Software Only) | Fotografi, IT tvrtke s postojećim PC-jem | Tier A (do 500 osoba): 490 € Tier B (do 5.000 osoba): 990 € Neograničeno: 1.800 € | Čista marža (gotovo 100%), nema troškova nabave i dostave hardvera. |
| 3. Integracijski API (OEM Partnerstvo) | Proizvođači HR softvera, ERP sustava i sustava pametnih zgrada | Mjesečna partnerska naknada 150 € – 400 € / klijentu | Stabilan pasivni prihod (MRR); partner sam pronalazi kupce i prodaje vaše rješenje unutar svog softvera. |

4. Pravni okvir i licencna usklađenost (Kritičan korak)

Za legalnu komercijalnu prodaju u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji potrebno je uskladiti dvije pravne cjeline:

4.1. Licencna čistoća AI modela (Utezi i arhitektura)

Temeljna biblioteka (InsightFace / ArcFace / FairFace) u nekim svojim pretreniranim verzijama koristi podatkovne skupove s nekomercijalnom (akademskom) licencom (npr. skupovi Glint360k ili MS1MV2). Za komercijalizaciju se primjenjuje jedna od dvije standardne industrijske prakse:

Opcija A (Preporučeno i najbrže): Zamjena checkpointa utezima treniranim na komercijalno dozvoljenim skupovima (npr. VGGFace2 pod dopuštenim uvjetima ili MobileFaceNet pod Apache 2.0 licencom). Ovo zadržava postojeću arhitekturu i vektorizirano pretraživanje, ali osigurava 100% legalnu prodaju.

Opcija B: Kupnja komercijalne licence od vlasnika modela ili treniranje prilagođenog modela na vlastitom skupu podataka.

4.2. GDPR i EU AI Act usklađenost

Uredba o umjetnoj inteligenciji (EU AI Act) strogo zabranjuje neselektivni biometrijski nadzor javnih prostora u realnom vremenu, ali izričito **dozvoljava** sustave biometrijske verifikacije uz privolu ili legitimni interes (npr. evidencija radnika, članski sustavi, zaštita objekata).

Kako bi UniFace bio tržišno certificiran, uz softver se kupcima isporučuje **GDPR paket dokumentacije**:

Pravilnik o privoli: Obrazac kojim zaposlenik/član dobrovoljno pristaje na biometrijsku evidenciju (čl. 9. GDPR-a).

Tehnički opis obrade (DPIA podloga): Detaljan tehnički dokument koji dokazuje da se u bazi ne čuvaju 'tajne snimke', već matematički 512-dimenzionalni vektori iz kojih je nemoguće rekonstruirati originalno lice bez ključa.

Modul 'Pravo na zaborav': Značajka u softveru koja na zahtjev osobe jednim klikom briše sve njezine vektore i generira PDF potvrdu o trajnom brisanju.

5. Tehnički roadmap razvoja (Plan po fazama)

Kako bi se aplikacija podigla na nivo 'Enterprise gotovog proizvoda', preporučuje se implementacija kroz 4 strukturirane faze:

| Faza | Modul / Značajka | Opis implementacije | Cilj & Korist |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 (Tjedan 1-3) | Sigurnost i Liveness (Anti-Spoofing) | Integracija detekcije 'živog lica' (MiniFASNet / Silent-Face-Anti-Spoofing). Otkriva pokušaj prevare pokazivanjem slike na mobitelu ili papiru. | Sprječavanje zloupotrebe i manipulacije evidencijom. |
| Faza 2 (Tjedan 4-6) | Autentifikacija i Uloge (Role-Based Access) | Uvođenje sustava prijave (Login): Admin (puni pristup, backup, brisanje), Operater (unos novih, evidencija), Viewer (samo pregled). | Zaštita baze podataka od neovlaštenih izmjena zaposlenika. |
| Faza 3 (Tjedan 7-10) | RTSP & Web kamera (Real-Time Video) | Modul za direktno spajanje na mrežne sigurnosne IP kamere (RTSP protokol). Implementacija Face Trackera (npr. ByteTrack) za glatkih 30 FPS. | Potpuno beskontaktno prepoznavanje u hodu bez ručnog učitavanja slika. |
| Faza 4 (Tjedan 11-14) | REST API Backend (FastAPI integracija) | Razvoj paralelnog REST API-ja s Swagger/OpenAPI dokumentacijom. Omogućuje integraciju s vanjskim softverima (ERP, CRM, satovi). | Mogućnost prodaje softvera drugim IT tvrtkama i integratorima. |

6. SWOT Analiza komercijalizacije

| SNAGE (Strengths) | SLABOSTI (Weaknesses) |
| --- | --- |
| • 100% lokalno izvođenje (savršen GDPR profil) • Nula mjesečnih cloud troškova • Munjevita BLAS brzina (<0.1 ms matching) • Centroid multi-sample točnost • Samostalna SQLite arhitektura (prenosiva) | • Trenutno ovisan o web pregledniku (Gradio) • Nedostatak ugrađenog Liveness detektora • Potreban komercijalni audit pretreniranih utega |

| PRILIKE (Opportunities) | PRIJETNJE (Threats) |
| --- | --- |
| • Rastući otpor tržišta prema stranim cloud servisima • Velika potražnja u fitness, event i uredskom sektoru • Mogućnost prodaje gotovog hardver+softver paketa • Partnerstva s lokalnim instalaterima video nadzora | • Stroga regulativa ako se ne postave jasne privole • Konkurencija jeftinih kineskih hardverskih terminala (često lošiji softver, ali jeftiniji hardver) |

7. Konkretni sljedeći koraci (Akcijski plan)

Kako bi se bez velikih financijskih ulaganja provjerila potražnja i započeo proces komercijalizacije, preporučuje se sljedeći redoslijed:

Korak 1 (Izrada 'Pitch' i Demo materijala): Napraviti kratki video ili prezentaciju (demo) rada sustava s 25+ osoba i demonstracijom točnosti i izvoza sigurnosne kopije.

Korak 2 (Pilot testiranje u stvarnim uvjetima): Prikazati rješenje trima prijateljskim tvrtkama (npr. lokalna teretana, fotografski studio i uredska firma). Dobiti stvarne povratne informacije: što im nedostaje, a što ih oduševljava.

Korak 3 (Dorada najtraženijih funkcija): Na temelju povratnih informacija ugraditi prioritetne značajke (najčešće Liveness detekcija ili izvoz u Excel za radno vrijeme).

Korak 4 (Lansiranje komercijalne ponude): Definirati konačni cjenik (preporučeno: 990 € jednokratno po lokaciji) i ponuditi gotov proizvod na tržištu.

📌 ZAVRŠNA OCJENA POTENCIJALA UniFace Studio već sada ima čvrste tehničke temelje kakve nema većina studentskih ili open-source projekata. Kroz strateško pozicioniranje kao 'privatni, brzi, lokalni biometrijski sustav bez mjesečnih pretplata', proizvod ima sve predispozicije za uspješan B2B plasman na domaćem i regionalnom tržištu.